杭象山天子岭生物能源有限公司

询价文件

项目编号： XSNY2024-0025

项目名称： 零星工程采购项目

询价人：象山天子岭生物能源有限公司

二○二四年五月

目  录

询价公告	1

第一章 供应商须知	3

（一）综合说明	5

（二）询价文件说明	5

（三）报价文件的编制	6

（四）报价文件的递交	7

（五）询价评审	8

（六）授予合同	9

第二章 需求书	10

第三章 合同主要条款	11

第四章 附件	20

询价公告

象山天子岭生物能源有限公司组织零星工程采购项目的询价活动，欢迎符合要求的供应商积极参与。

一、项目编号

XSNY2024-0025

二、项目名称

零星工程采购项目

三、采购内容

象山天子岭生物能源有限公司零星工程项目是指单个工程50万以下（不含50万）的零星工程及抢险应急工程，具体项目以招标人下达的任务单为准，本次招标预算为20万元，存在合同期内施工总价不到或超出预算资金的可能。

零星工程是指单个50万（不含50万）以下的不属于基本建设范围的工程项目及单个50万（不含50万）以下的抢险应急工程。包括但不限于中转站、亭舍、场地、道路、排水沟渠、管路、路墩栏杆、标识标牌、蓄水沉淀池、电缆及附属沟、井、绿化、清淤、水电设施、山体边坡、弱电智能化等建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及相关的装修、拆除、修补、修缮等。

单个工程50万以下（不含50万）的抢险应急工程是指影响公司正常营运生产或发生不可抗拒因素等特殊情况下需及时施工维护的工程。应急工程项目分为抢险类和应急类，抢险类包括自来水管爆裂抢修、污水管破损抢修及影响安全运营生产的突发情况；应急类包括上级部门的抄告及领导检查等整改时间较紧的工程。

四、供应商资格要求

1、在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格/具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件副本复印件（加盖公章））；

2、具有施工总承包企业市政公用工程（新）三级及以上资质；

3、具有有效的企业安全生产许可证；

4、具有至少一例类似项目业绩证明；

5、投标人在经营活动中没有重大违法记录，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

6、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标，否则均按否决投标处理；单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同标段投标，否则均按否决投标处理。

7、不接受联合体响应。

五、报名

1、报名时间：2024年5月17日9:00至5月23日15:00（北京时间）。

2、报名方式：实行网上报名。将法定代表人授权委托书、企业营业执照复印件（加盖公章）、联系方式发送至xvcheng1021@163.com邮箱。

3、询价文件获取：杭州市环境集团有限公司官网下载。

六、质疑

供应商如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，应于2024年5月22日前以书面形式向采购人提出质疑，逾期视作无异议。

七、响应保证金

本项目无响应保证金。

八、报价文件递交

1、报价文件递交截止时间：2024年5月24日10:00（北京时间）。

2、报价文件递交地点：象山县东陈乡水桶岙（象山天子岭生物能源有限公司）。

九、监督部门

本项目的监督部门为杭州市环境集团有限公司纪检监察室，郑先生，13336041895。

十、联系方式

询价人：象山天子岭生物能源有限公司

通讯地址：象山县东陈乡水桶岙

联系人：徐先生

电话：17612588586

象山天子岭生物能源有限公司

2024年5月16日

第一章 供应商须知

## 供应商须知前附表

本供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本供应商须知前附表为准。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及基本情况 | 项目名称：零星工程采购项目 采购人：象山天子岭生物能源有限公司 联系人：徐先生 电话：17612588586 地址：象山县东陈乡水桶岙 |
| 2 | 采购内容 | 详见《询价公告》 |
| 3 | 资金来源 | / |
| 4 | ★报价方式 | 报价按工程造价优惠率报价，供应商应按照询价文件的要求，考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，并充分考虑各种风险后报工程造价优惠率，以百分比表示，小数点后保留两位（如5.00%)。报价区间（0%-100%），超过此区间的作废标处理。 |
| 5 | ★服务期 | 自合同生效之日起一年。 |
| 6 | 报价文件有效期 | 报价文件递交截止之日后90日历日。 |
| 7 | 响应保证金 | 无 |
| 8 | 供应商资格要求 | 详见《询价公告》 |
| 9 | 询价文件的质疑 | 供应商应仔细阅读询价文件的全部内容。如有疑问，应于2024年5月22日前（北京时间）前以书面形式（包括电邮、传真等，加盖单位公章）向采购人提出质疑，逾期视作无异议。 |
| 10 | ★报价文件份数 | 正本1份，副本2份。 |
| 11 | ★报价文件递交截止时间和地点 | 时间：2024年5月24日10:00（北京时间）。 报价文件递交地点：象山县东陈乡水桶岙垃圾填埋场（象山天子岭生物能源有限公司） |
| 12 | 履约保证金 | 履约保证金金额：壹万元整。 履约保证金提交时间：合同签订之日一周内提交。 履约保证金的形式：银行汇票或转账支票或电汇。 履约保证金有效期：至合同履约完毕。 履约保证金的退还：合同履约完毕且双方无异议后一个月内无息归还履约保证金余额。 |
| 13 | ★结算计价方式 | 施工项目计价方法说明： ①所有单价都采用《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）、定额套用浙江省2018版市政预算定额，如果市政没有的情况下再套用2018版其他定额（如无法直接套用定额的（如专用、特种材料设备等），可采用点工加材料的方式计价），相关费率按浙江省建设工程计价规则（2018版）中相应专业工程费率的中限计取，规费、税金按浙江省建设工程计价规则（2018版）中规定的费率执行； ②人工费按《杭州市造价信息》维修期或施工当月杭州市建设工程人工信息价进行调整；点工按照招标价不采用信息价，点工不含税价格260元/日，工作时间为8小时，点工数量由招标人实施管理部门确认。 ③材料或机械单价：实施日期所在月份的杭州市公开发布的《杭州造价信息》计算，信息价中没有的材料价格经招标人实施管理部门签证（不参与下浮），结算时由第三方咨询机构评估确定； ④最终工程量按实计算，并需招标人签证认可； ⑤优惠幅度：投标单位报价优惠率。 ⑥最终实际结算价为：工程实际结算价=按上述①②③④*（1-优惠率%）。 |
| 14 | 解释权 | 本文件的解释权属于采购人。 |

（一）综合说明

1、总则

1.1本次询价工作是按照象山天子岭生物能源有限公司的相关规定组织和实施的。

1.2不论结果如何，供应商均应自行承担所有编写和递交报价文件及所有参与询价采购过程中的全部费用。

2、供应商资格要求

详见《询价公告》。

3、定义

3.1 “采购人”系指象山天子岭生物能源有限公司。

3.2 “供应商”系指向采购人提供询价文件所叙述的货物服务且满足供应商资格要求的独立法人。

3.3 “服务”系指合同规定买方须承担的各类服务以及其他类似的附随义务。

3.4 “附随服务”系指根据成交合同规定成交供应商必须承担的辅助服务，如合同中规定成交供应商应承担的义务，以及合同中未规定，但依有利于合同履行原则应当由成交供应商承担的其他义务。

（二）询价文件说明

4、询价文件内容

（1）询价公告

（2）第一章 供应商须知

（3）第二章 需求书

（4）第三章 合同主要条款

（5）第四章 附件

（6）补充（答疑）文件（如有）

5、询价文件的澄清和修改

供应商对询价文件如有疑点，应于2024年5月22日前（北京时间）前以书面形式（包括电邮、传真等，加盖单位公章）向采购人提出质疑。

采购人亦可主动对询价文件进行修改。

（三）报价文件的编制

6、供应商应仔细阅读询价文件中的所有内容，按照询价文件要求编制报价文件，并保证报价文件的真实性，所有文件资料必须是针对本次询价。

7、报价文件的组成

（1）★报价响应函（附件一）；

（2）★报价一览表（附件二）；

（3）★营业执照复印件（附件三）；

（4）★供应商基本情况表（附件四）；

（5）★法定代表人授权书（法定代表人参加的，无须提供授权书）（附件五）；

（6）★类似项目业绩证明（附件六）；

（7）★供应商须提供其股东信息及出资比例信息，并填写股东信息及出资比例信息表（附件七）；

（8）★资质证书、安全生产许可证等证书（复印件加盖公章）（附件八）；

（9）★“信用中国”记录查询网页截图（附件九）；

（10）★“中国政府采购网”记录查询网页截图（附件十）；

（11）★诚信廉洁承诺函（附件十一）；

（12）供应商认为需要提供的其他文件和资料（附件十二）。

以上所需的各种证书、证件、证明、执照须在资料上盖上有效的供应商公章。

询价文件中带“★”的条款，为实质性要求和条件，对询价文件中带“★”条款的响应必须满足询价文件注明的要求，否则经询价评审小组认定后按无效响应处理。

8、响应

8.1 供应商应根据《第二章需求书》规定的货物服务和责任范围以及合同条款所列内容等，对本文件规定的要求进行响应。

8.2 投标报价按工程造价优惠率报价，供应商应按照询价文件的要求，考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，并充分考虑各种风险后报工程造价优惠率，以百分比表示，小数点后保留两位（如5.00%)。

8.3 供应商须按询价文件所附的相关文件格式逐项填报单价和总价等。

8.4 如单价与总价不符时，以单价为准，并以此调整总价；大写与小写不符时，以大写为准。

8.5采购人要求分项响应是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

9、响应保证金

无。

10、报价文件的签署和规定

10.1 装订及签署

（1）按照报价文件的组成，装订成册。

（2）询价文件中规定的须加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签署或盖章的资料文件都须按要求盖章或签署。

（3）供应商应写全称。

10.2 报价文件的份数

报价文件的份数见前附表。报价文件封面须有“项目名称、项目编号、供应商名称及正本或副本”等字样。

10.3 包装及密封

将装订好的报价文件正本和副本一起密封包装在一个密封袋内，密封袋上须标注“项目名称、项目编号、供应商名称”并加盖供应商公章、法定代表人或法定代表人授权代表签署或盖章。

（四）报价文件的递交

11、报价文件递交截止时间

11.1 报价文件必须在规定的递交截止时间前送达指定的地点。

11.2 采购人如因故推迟报价文件递交时间的，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

11.3 截至报价文件递交截止时间，参加该项目响应的供应商在3家或以上的，询价继续进行。截至报价文件递交截止时间，参加该项目响应的供应商小于3家的，将终止本次询价活动。

12、报价文件有如下情形之一的，采购人有权不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未密封的。

（五）询价评审

13、询价评审

13.1 参加询价的供应商法定代表人或法定代表授权人，应携带身份证件。

13.2 采购人依法组建询价评审小组。

13.3 评审方法

（1）符合性审查

询价评审小组依照询价文件符合性审查的要求和规定，对通过资格审查的所有供应商的报价文件进行符合性审查。供应商不得通过补充、修改或撤销报价文件中的内容使其成为实质性响应的报价。供应商在报价文件递交截止以后不得提交任何资料作为评审依据。报价文件出现下列情形之一的，由询价评审小组审查后按无效报价处理：

1）供应商的资格条件不满足国家有关规定或询价文件载明的供应商资格要求的；

2）未按询价文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其授权代表签字或盖章）；

3）供应商的名称与获取询价文件时提供的名称不一致的；

5）报价文件有效期不足的；

6）供应商递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一项目报有两个或多个响应，且未声明哪一个有效；

7）不满足询价文件中标注“★”号的关键条款的；

8）不符合询价文件规定的实质性要求的；

9）存在法律法规、规章规定的其他无效报价情况的。

（2）对符合询价需求且质量和服务相等的前提下对报价进行评审、比较。

报价评审应以报价口径范围一致的经评审单价报价为依据。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；若单价与总价不符时，则以单价为准，并以此调整总价。若正本与副本不一致时，以正本为准。若供应商拒绝接受上述修正，其报价将被拒绝。

如若供应商报价出现单价与总价不符或文字大写表示的数据与数字表示的有差别且该供应商成交时，因成交供应商自身失误造成少算、漏算的缺漏项费用由成交供应商自行承担并负责该缺漏项的供货及相关服务，且签订合同时按最利于采购人的价格签订供货合同。

符合询价需求的经评审最低价的供应商推荐为本项目的成交候选人。

（3）评审报告

询价评审小组应根据评审情况和结果，向询价人提交评审报告。评审报告由询价评审小组起草，按少数服从多数的原则通过。询价评审小组全体成员应在评审报告上签字认可，询价评审小组成员如有保留意见可以在评审报告中阐明。

询价评审小组应在评审报告中推荐成交候选人。

（4）经评审后的有效响应少于三家时，评审小组否决所有响应，采购人将重新进行采购。

（5）在满足有效响应的前提下，按经评审通过后最低价成交的原则确定成交供应商。如果出现相同最低报价情况时，最低报价相同的供应商再进行一轮报价。如报价再相同，则由询价人抽签决定成交候选人。

（6）在评审中发现有二份及以上报价文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经询价评审小组半数以上成员确认有串通响应嫌疑的，其报价文件按无效响应处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响本项目继续评审。

（六）授予合同

14、接受和拒绝成交结果的权利

为了维护国家利益，采购人在授予合同之前有选择或拒绝任何成交结果的权利，并对所采取的行为不予解释，也不对因此而受影响的供应商承担责任。

15、成交结果通知书

询价评审结果经采购人认可后，采购人将确定最高优惠率的成交候选人为成交供应商，采购人将向成交供应商发出成交结果通知书。

16、签订合同

16.1 成交供应商须在自成交通知发出之日起五天内与采购人签订合同。

16.2 成交供应商在接到成交结果通知后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

★第二章 需求书

1、总则

本次采购货物服务为零星工程采购项目，供应商应根据询价文件所提出的要求前来响应。

2、采购内容

象山天子岭生物能源有限公司零星工程项目是指单个工程50万以下（不含50万）的零星工程及抢险应急工程，具体项目以招标人下达的任务单为准，本次招标预算为20万元，存在合同期内施工总价不到或超出预算资金的可能。

零星工程是指单个50万（不含50万）以下的不属于基本建设范围的工程项目及单个50万（不含50万）以下的抢险应急工程。包括但不限于中转站、亭舍、场地、道路、排水沟渠、管路、路墩栏杆、标识标牌、蓄水沉淀池、电缆及附属沟、井、绿化、清淤、水电设施、山体边坡、弱电智能化等建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及相关的装修、拆除、修补、修缮等。

单个工程50万以下（不含50万）的抢险应急工程是指影响公司正常营运生产或发生不可抗拒因素等特殊情况下需及时施工维护的工程。应急工程项目分为抢险类和应急类，抢险类包括自来水管爆裂抢修、污水管破损抢修及影响安全运营生产的突发情况；应急类包括上级部门的抄告及领导检查等整改时间较紧的工程。

3、服务地点

浙江省宁波市象山县  象山天子岭生物能源有限公司。

- 合同主要条款

（仅供参考，以实际签订为准）

零星工程采购项目合同

象山天子岭生物能源有限公司

二○二四年五月

合同编号：

甲方：象山天子岭生物能源有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规及询价文件的要求，双方经公开询价并协商一致，达成如下条款：

第一条：工程报价

乙方为甲方提供零星工程施工的结算优惠率为：       %。

第二条：施工委派

根据某一个具体维修项目的情况，甲方指定专门部门及人员向乙方发出指令，乙方必须无条件进行具体的施工及维修，并遵照甲方的管理要求及时完成任务。应急响应时间在两小时内。

第三条：乙方工作

乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：根据每个具体施工及维修的项目根据实际工程情况提供进度计划，施工及维修前上报。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由乙方全权负责。

（3）需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由乙方按有关规定办理，所有费用由乙方承担，如在施工期间发生被投诉或处罚情况的，责任由乙方自行承担。

（4）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付之前，乙方负责所有已完工程（含甲方专业分包且已移交给乙方的工程）的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复至符合验收条件。

（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：乙方应当采取切实有效措施，做好施工过程中遇到的各种管线的施工配合与协调，以及施工影响范围内、外的杆线、已交底的现状地下管线的保护并承担费用。如因施工不慎造成第三方人员或房屋、设备等财产损失，一切责任由乙方承担。

（6）施工现场清洁卫生的要求：达到甲方的有关要求。在交工验收前由乙方承担场地清洁工作。

（7）双方约定乙方应做的其他工作：所有施工人员均需在甲方指定部门备案，未经备案的人员不得参与施工或维修，备案时提供意外伤害险等保险，否则一切后果由乙方承担。乙方必须服从甲方的管理相关制度，否则甲方有权进行考核。乙方必须按照国家、省市、甲方有关的防疫要求开展零星工程施工，否则按照相关的制度进行处罚。

（8）在工程通过竣工验收前，对已完成工程（含甲方专业分包且已移交给乙方的工程）成品的保护工作由乙方负责并承担费用。

第四条：工期

（1）按甲方提出的要求：以甲方发出的任务单工期为准。

（2）工程工期处罚：乙方需承担的违约责任：每个具体施工及维修的项目，乙方应提供进度计划，并经甲方认可。由于乙方原因延误工期的，每延误一天按500元承担违约金。

第五条：安全施工

（1）乙方应严格按照甲方具体要求组织施工，必须遵守甲方工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方及有关部门的监督检查。

（2）乙方应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（3）乙方应注意保护施工现场已完建筑物的安全。

（4）如由于乙方安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由乙方承担。

（5）安全施工所发生的费用由乙方承担。

第六条：质量保修期

防水工程质保期为二年；其他项目质保期均为一年（易损件及易损部位不在此保修范围内）。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

第七条：验收

按国家相关标准或甲方标准相关要求施行，具体由甲方实施部门、需求部门两方共同验收。

第八条：结算计价方式

施工项目计价方法说明：

①所有单价都采用《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）、定额套用浙江省2018版市政预算定额，如果建筑没有的情况下再套用2018版其他定额（如无法直接套用定额的（如专用、特种材料设备等），可采用点工加材料的方式计价），相关费率按浙江省建设工程计价规则（2018版）中相应专业工程费率的中限计取，规费、税金按浙江省建设工程计价规则（2018版）中规定的费率执行；

②人工费按《杭州市造价信息》维修期或施工当月杭州市建设工程人工信息价进行调整；点工按照招标价不采用信息价，点工不含税价格260元/日，工作时间为8小时，点工数量由招标人实施管理部门确认。

③材料或机械单价：实施日期所在月份的杭州市公开发布的《杭州造价信息》计算，信息价中没有的材料价格经招标人实施管理部门签证（不参与下浮），结算时由第三方咨询机构评估确定；

④最终工程量按实计算，并需甲方签证认可；

⑤优惠幅度：投标单位报价优惠率。

⑥最终实际结算价为：工程实际结算价=按上述①②③④*（1-优惠率%）。

第九条：结算审计及付款方式：

（1）乙方自每个具体施工及维修项目竣工验收合格后14工作日内编制工程竣工结算书并递交甲方；

（2）甲方对结算书、竣工资料等无异议后及时将结算书送审；

（3）结算审计确定后，乙方提交增值税专用发票。甲方凭确定的结算审计价以及全额发票付清。每月支付一次。

（4）结算审计由甲方委托，费用由甲方承担，但核增核减增加的审计费用根据（杭财基〔2014〕109号）文件计算，费用由乙方承担。

第十条：其他约定

（1）乙方应无条件接受甲方分配的项目，不得以项目小、工期紧、无利润或强调自身客观原因推诿。否则，甲方有权单方解除合同，并没收乙方的履约保证金。

（2）项目工期及工期保证措施在分配项目时协商约定。

（3）乙方应自觉遵守甲方的有关规定，做到安全施工、文明施工。

（4）本合同有效期为：     年   月   日至     年   月   日

（5）乙方在签订合同前，须以银行转账或银行保函形式向甲方提交人民币壹万元的履约保证金，履约保证金的 30 %为工期保证金、 50 %为质量保证金、 20 %为安全文明施工保证金。本合同到期后，履约保证金自动转为质量保证金，质保期满后扣除违约金后无息退还。

第十一条：违约责任

（1）如本工程实施过程中，乙方安全生产、文明施工措施不力，除了必须按规定整改外，甲方还将酌情扣除履约保证金中安全生产、文明施工费用。

（2）因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准的，乙方应当按照合同价格的20%承担违约金，并承担修复工作。

（3）建立零星工程月度考核表，甲方或其他实施部门对施工单位进行评价考核（响应时间、施工进度、质量、安全），总分低于80分的扣1000元文明安全施工费。低于60分，扣3000元履约保证金，累计2次低于60分，则乙方承诺无条件解除合同，并没收乙方的履约保证金。

第十二条：争议的解决

在合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应协商解决。如协商不成，任何一方有权通过工程所在地的人民法院诉讼的途径解决。

第十三条：合同的生效

1、本合同经甲乙双方加盖双方公章后生效。

2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

甲  方（盖章）：                         乙  方（盖章）：

法定代表人或受委托人                    法定代表人或受委托人

（签字）：                              （签字）：

开户银行：                              开户银行：

账  号：                                账  号：

签约时间：  年   月   日

注：本章《合同主要条款》的所有条款均为实质性要求和条件，各供应商应对询价文件《合同主要条款》中的条款全部响应。

附件1：

| 施工单位月度评价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分标准 | 标准分 | 评价得分 |
| 1 | 组建台账管理，每月5日前上交前一月台账 | 10 |  |
| 2 | 在获得甲方开具的任务单后施工，在任务单工期内完成（遇不可抗力，相应顺延）除应急、抢险工程外 | 15 |  |
| 3 | 及时报审施工管理人员、特殊工种、施工人员、主要施工机械/工器具等 | 15 |  |
| 4 | 安全文明施工类物品（包括：安全帽、安全带、作业平台、标识牌、警示牌、提示牌、灭火器、孔洞盖板、施工电源箱、接地线、各式围栏等）的管理和使用符合规定。符合标准化工地要求 | 15 |  |
| 5 | 积极配合中间验收、工程质量监督检查，对施工存在的质量缺陷，认真整改，及时回复。 | 10 |  |
| 6 | 验收完成后15个工作日内将项目结算书递交给甲方 | 10 |  |
| 7 | 单个项目结算书价格与结算审核定单差额不超过20% | 10 |  |
| 8 | 施工过程中与生产单位的配合 | 5 |  |
| 9 | 施工期间发生一般质量事故 | 10 |  |
| 10 | 施工期间发生伤人安全事故 | 不合格一票否决 |  |

注：总分小于80分大于等于60分的扣1000元文明安全施工费。低于60分，扣10000元履约保证金，累计2次低于60分，则乙方承诺无条件解除合同，并没收乙方的履约保证金。

附件2：

| 零星项目结算报告的目录 |  |
| --- | --- |
| 序 号 | 结算资料名称 |
| 1 | 报告 |
| 2 | 审定单 |
| 3 | 结算书 |
| 4 | 合同 |
| 5 | 一般零星工程维修维护需求表、应急工程维修维护需求表 |
| 6 | 工程量清单表 |
| 7 | 零星工程施工方案审批表 |
| 8 | 工程预算单 |
| 9 | 预算资金审批表 |
| 10 | 施工委派单 |
| 11 | 材料报验单 |
| 12 | 隐蔽工程验收单 |
| 13 | 工程竣工验收单 |
| 14 | 工程量确认单 |
| 15 | 建设工程结算送审审批单 |
| 16 | 现场踏勘记录表 |
| 17 | 对账记录表 |
| 18 | 建设工程审定审批会签单 |
| 19 | 质量责任调查表 |

要求：所有结算资料按目录排序，序号19后可自行增加资料。

附件：2-5-1

一般零星工程维修维护需求表

编号：

| 需求部门 |  | 经办人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 维修维护地点 |  | 损坏原因 |  |
| 维修期限 |  |  |  |
| 维修维护内容及要求（含照片）： |  |  |  |
| 需求部门负责人意见： 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 工程部负责人意见： 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 总经理意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 董事长意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |

附件：2-5-2

应急工程维修维护需求表

编号：

| 需求部门 |  |  |  | 经办人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修维护地点 |  |  |  | 损坏原因 |  |
| 资金 | 预算内 □ |  | 预算资金： 已使用资金： |  |  |
|  | 预算外 □ |  | 已使用资金： |  |  |
| 应急维修维护理由： |  |  |  |  |  |
| 维修期限： |  |  |  |  |  |
| 维修维护内容及要求（含照片） |  |  |  |  |  |
| 需求部门负责人意见： 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 工程部负责人意见： 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 总经理意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 董事长意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1．金额小于1万元签至分管领导（或联系领导）。

- 已使用资金不包含本次金额。

附件：2-6

工程量清单表

编号：

| 工程名称 |  |  | 需求表编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求部门 经办人员 |  |  | 实施单位经办人员 |  |
| 图号 |  |  |  |  |
| 工程量： |  |  |  |  |
| 需求部门意见 负责人签字盖章： 年 月 日 |  | 工程部意见 负责人签字盖章： 年 月 日 |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |

注：计算草图，计算式或计算表填不下时，可另附页。

附件：2-7

零星工程施工方案审批表

编号：

| 施工项目 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案内容 概述 | 经讨论，形成如下施工方案： |  |  |
| 施工单位技术负责人 | 签章： 年 月 日 |  |  |
| 征求部门经办人员意见 |  | 工程部经办人员意见 |  |
| 需求部门负责人意见（盖章） |  | 工程部负责人意见（盖章） |  |

注：1．施工方案作为预算编制审核的依据。

2．应急类项目及费用少于1万元的零星工程可不形成相应的施工方案审批表。

附件：2-8

| 工程预算单－造价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号： |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 施工类别 |  |
| 实施单位 |  |  | 需求表及工程量清单表编号 |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  |  | 预算数（元） |
| 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 审定金额大写（元整） |  |  |  |  |
| 备注 | 最终以结算为准，附件：图纸、工程量清单表 |  |  |  |
| 造价咨询初审人员： |  |  |  |  |
| 造价咨询负责人意见： |  |  |  |  |
| 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 注：预算单中工程量或图纸由本公司项目实施单位相关负责人提供。最终工程量以第三方审计为准。 |  |  |  |  |

附件：2-9

工程预算资金审批表

编号：

| 工程预算单－审核 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号： |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 施工类别 |  |
| 实施单位 |  |  | 需求表及工程量清单表编号 |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  |  | 预算数（元） |
| 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 审定金额大写（元整） |  |  |  |  |
| 备注 | 最终以结算为准，附件：图纸、工程量清单表 |  |  |  |
| 投资管理部初审人员： |  |  |  |  |
| 投资管理部负责人意见： |  |  |  |  |
| 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 注：预算单中工程量或图纸由本公司项目实施单位相关负责人提供。最终工程量以第三方审计为准。 |  |  |  |  |

注：1．预算资金内的项目审批至需求部门分管领导，预算资金外的项目审批至集团总经理。

2．已使用资金不包含本次金额。

附件：2-10

施工委派单

编号：20    年 第（    ）号

| 申请部门 |  |  |  | 申请种类 | 预算内□ | 预算资金： 已使用资金： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 预算内□ | 已使用资金： |
| 申请人 |  |  |  |  | 申请日期 |  |
| 申请预算名称及金额 |  |  |  |  |  |  |
| 申请理由 |  |  |  |  |  |  |
| 申请部门 负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 工程部 负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 综合部 负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 总经理 |  |  |  |  |  |  |
| 董事长 |  |  |  |  |  |  |

注：应急项目请注明。

附件：2-11

施工材料报验单

编号：

| 项目名称 |  | 施工另类 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算资金 |  | 预算编号 |  |
| 资金审批表编号 |  | 需求表编号 |  |
| 维修地点 |  | 维修期限 |  |
| 维修内容 |  |  |  |
| 工程部 负责人 |  |  |  |
| 总经理 |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |

注：该材料报验单作为施工质量、结算的依据。

施工项目中，主材单价1000元及以上的需提供材料报验。

附件：2-12

隐蔽工程验收单

编号：

| 项目名称 |  | 施工另类 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算资金 |  | 预算编号 |  |
| 资金审批表编号 |  | 需求表编号 |  |
| 维修地点 |  | 维修期限 |  |
| 维修内容 |  |  |  |
| 工程部 负责人 |  |  |  |
| 总经理 |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |

注：隐蔽工程验收作为工程质量、结算的依据。

附件：2-13

工程竣工验收单

| 工程名称 |  |  | 委派单编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 竣工日期 |  |  |
| 需求部门 |  |  |  |  |  |
| 验收范围及数量： |  |  |  |  |  |
| 验收意见： |  |  |  |  |  |
| 施工单位（负责人）（章）： 日期： 年 月 日 |  | 需求部门（章）： 经办人员： 负责人： 日期： 年 月 日 |  | 工程部（章）： 经办人员： 负责人： 日期： 年 月 日 |  |

附件：2-14

工程量确认表

| 工程名称 |  | 委派单编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 施工单位 |  |
| 现场实际工程量：（附照片） |  |  |  |
| 施工单位（负责人）（章）： 日期： 年 月 日 |  | 需求部门（章）： 经办人员： 负责人： 日期： 年 月 日 |  |
| 工程部（章）： 经办人员： 负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

注：计算式或计算表填不下时，可另附页，实际工程量由经办人、负责人签署审核意见及审核时间。建设单位（实施单位）盖章为实施单位章及公司公章。

附件：2-15

建设工程结算送审审批单

送审日期：    年    月    日             委派单编号：

| 工程主要内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 合同/预算造价 |  |
| 施工单位 |  | 上报结算价 |  |
| 项目实施单位 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 现场负责人 |  |
| 工程部负责人 意见 | 签署意见： 签字： 年 月 日 |  |  |
| 总经理意见 | 签署意见： 签字： 年 月 日 |  |  |
| 董事长意见 | 签署意见： 签字： 年 月 日 |  |  |

备注：财政项目按财政审计要求。

附件：2-16

| 现场踏勘记录表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 踏勘时间 |  |  |  | 踏勘地点 |  |
| 参加单位 | 建设部门 |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 事项 |  |  |  |  |  |
| 主要内容 |  |  |  |  |  |
| 审计人员意见 | 审计员： 日期： |  |  |  |  |
| 签名 |  |  |  |  |  |

注：要求审计单位对所有工程量根据现场情况提出审计意见，并且审计单位和建设单位签字盖章。

附件：2-17

| 对账记录表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对账时间 |  |  |  | 对账地点 |  |
| 参加单位 | 建设部门 |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 主要内容 |  |  |  |  |  |
| 签名 |  |  |  |  |  |

附件：2-18

建设工程结算审定审批会签单

施工委派单编号：                            审定编号：

| 工程主要内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 咨询机构 |  |
| 送审日期 |  | 审定日期 |  |
| 合同/预算造价 |  | 上报结算价 |  |
| 结算审定价 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 需求部门 负责人 |  | 工程部 负责人 |  |
| 投资部预算员 |  | 投资部负责人 |  |
| 总经理意见 | 签署意见： 签字： 年 月 日 |  |  |
| 董事长意见 | 签署意见： 签字： 年 月 日 |  |  |

附件：2-19

质量责任调查表

| 工程名称 |  |  | 委派单编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 施工单位 |  |
| 施工质量情况： |  |  |  |  |
| 现场调查情况： |  |  |  |  |
| 责任鉴定： |  |  |  |  |
| 施工单位（负责人）（章）： 日期： 年 月 日 |  | 需求部门（章）： 经办人员： 负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |
| 工程部（章）： 经办人员： 负责人： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件3

安全生产协议书

甲方：

乙方：

为加强零星工程现场的安全生产、文明施工管理工作，根据《安全生产法》、市政府加强文明施工管理等有关法律法规以及杭城资〔2007〕97号文件精神，结合我公司实际情况，特签订本协议书，具体条款如下：

一、甲方职责

1.甲方为本工程项目指定专人负责具体的联系沟通工作。

2.做好与本工程项目有关的其他各级单位的沟通协调工作。

3.为做好施工现场安全管理，消除施工现场安全隐患，甲方有权对乙方安全责任区进行安全检查，对发现的“人的不安全行为”“物的不安全状态”“环境的不良因素”等各类隐患，甲方可以以书面或口头形式要求乙方及时整改。

但乙方必须知晓，甲方对乙方现场进行的安全检查并非本协议要求甲方必须履行的责任。

二、乙方职责

1.建立健全本单位该项目的安全生产责任制度和安全生产管理制度，健全管理组织机构，落实本工程现场人员，施工现场人员必须购买保险，因乙方原因，发生伤亡事故时，由乙方承担责任。

2.乙方进场后必须及时到甲方安全管理部门备案企业及人员的相应安全资料，同时必须服从甲方关于现场安全管理的各项规定，乙方不服从管理导致生产安全事故，由乙方承担责任。

3.乙方在进行施工前要有针对性地编制专项施工方案，并报甲方相关备案后方可实施。

进场前，必须对人员进行安全生产教育，落实安全技术交底工作，确保作业人员必须穿戴好劳动防护用品，女性工作人员必须盘扎头发。

4乙方在使用、操作危险化学品药剂时，必须持证作业。化学品药剂必须按产品要求进行储放，统一专人保管，严禁乱丢、乱放。

5.乙方应遵守甲方相关的安全生产管理制度，在禁烟区内严禁吸烟以及擅自动用各类明火前，必须开动火证，监火人到位，并采取防护措施。

6.乙方应严格按照用电规范要求，严禁私拉乱接电线，各类电器、照明设备必须使用防爆产品或设置防爆装置。

7.乙方必须对进入现场的人员签订合法的劳动合同。同时，进入本工程现场，必须向甲方提供准确的现场人员名册交甲方管理人员，施工过程中进行动态管理，如有临时调整人员必须及时书面通知甲方。乙方人员发生伤亡事故，若事故者未与乙方签订劳动合同或没有按规定缴纳工伤保险的，或事故者和名册不符合，不论甲乙双方或第三方原因造成的事故，均由乙方承担责任。

8.不损坏甲方的地上地下各类设施，确保施工地段地下管线的安全、畅通、齐全。

9.接受甲方的监督检查。

三、违约责任

1.在施工过程中，乙方必须尽到责任，并服从甲方管理人员的调度指挥，有下列行为的，扣罚乙方500-1000元/次：

①不服从甲方指挥，强令冒险作业；

②未按要求参加甲方组织的各项安全检查、会议活动；

③施工人员在禁烟区擅自动火、吸烟；

④施工人员未穿戴劳动防护用品，或未做好文明施工，经劝说不听或不服从管理的；

⑤施工过程跑、冒、滴、漏、抛、洒造成环境影响。

⑥乙方未履行现场安全检查中问题整改职责，经甲方书面警告的未完成限期整改的。

⑦由于乙方原因造成甲方被主管单位、新闻媒体、12345公开电话投诉或其他上级有关部门书面警告等通报批评的；

⑧乙方必须服从甲方的第三方管理相关制度，每通报一次扣1000元。

2.发生紧急情况，乙方应及时向甲方公司相关领导或值班人员汇报。如发生人员伤亡应迅速抢救伤员，并在第一时间送往就近医院。

3.其他违反甲方相关安全规章制度的现象，根据违规情况每次酌情扣罚乙方安全保证金200—1000元。

4.针对安全和文明施工整改事项，乙方不能在规定时间内完成的，情况紧急时甲方可以直接委托第三方实施，相关费用按两倍价格由乙方承担。

5、非因甲方原因，乙方工作人员在施工过程中发生的人身伤害或财产损失，或造成甲方或他人人身伤害或财产损失的，由乙方承担全部责任。且乙方还应按合同价款的20%向甲方承担违约金。

甲方单位：                     乙方单位：

甲方代表：                     乙方代表：

年  月   日

附件4

廉政责任书

甲方 ：

乙方 ：

为加强施工中的廉政建设，规范施工过程中甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、咨询服务、市场活动的有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行咨询服务合同，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反咨询服务管理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目管理的工作人员，在咨询服务的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目项目材料供应合同有关的设备、材料、项目分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行咨询服务的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本合同与项目合同具有同等法律效力。经双方盖章后立即生效。

第六条 本合同的有效期自双方盖章之日起至合同履行完毕为止。

甲方：                                        乙方：

（盖单位章）                                  （盖单位章）

法定代表人或                                 法定代表人或

其委托代理人：（签字或盖章）                  其委托代理人：（签字或盖章）

签订日期：      年     月     日

第四章 附件

零星工程采购项目

项目编号：XSNY2024-0025

报价文件

响应单位全称：

年    月    日

附件一

报价响应函

象山天子岭生物能源有限公司：

我方已全面阅读和研究了项目编号为 XSNY2024-0025 的 零星工程采购项目 询价文件和补充文件（如有），充分理解并掌握了本次询价的全部情况，对询价文件的全部内容理解清楚，无任何疑义。经我方认真分析研究，同意接受询价文件的全部要约条件，并按此确定本项目响应的各项承诺内容，以本报价文件进行报价。我方将严格按照询价文件规定报价，并理解贵方对询价结果没有解释的义务。我方承诺在本次报价文件中提供的一切资料，无论是原件还是复印件均真实、准确，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

如我方成交，在接到你方发出的成交通知书起五日历日内，按成交通知书、询价文件和本报价文件的约定与你方签订合同，在合同签订之日一周内提交人民币壹万元的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

本报价文件自报价文件递交截止时间之日起90日历日的报价文件有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

联系地址：                        邮编：

联系人：                          电话：

报价方：（公章）

法定代表人（或其委托代理人）：（签章）

日期：    年   月   日

附件二

报价一览表

象山天子岭生物能源有限公司：

我公司        （响应单位名称）         根据贵单位询价文件要求，就零星工程采购项目报价如下：

报价一览表

| 序号 | 优惠率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小写： 大写： |  |

相关承诺：

1、我公司能够按照询价文件要求提供相关货物服务。

2、供应商应按照询价文件的要求，考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，并充分考虑各种风险后报工程造价优惠率，以百分比表示，小数点后保留两位（如5.00%)。报价区间（0%-100%），超过此区间的作废标处理。市场价格波动等风险由我公司承担。

报价方：（公章）

法定代表人（或其委托代理人）：（签章）

日期：    年   月   日

附件三

提供营业执照复印件并加盖公章。

附件四

供应商基本情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  | 单位性质 |  |  |
|  |  |  |  | 资本结构情况 |  |  |
| 公司注册名称 |  |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 2、联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职务 | 职称 |  | 电话 |  |
| 报价方：（公章） 法定代表人（或其委托代理人）：（签章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件五

法定代表人授权书

本人             （姓名）系                         （响应人名称）的法定代表人，现委托               （姓名）为我方代理人（联系电话：                     ）。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改零星工程采购项目报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

报价方：（公章）

法定代表人：（签章）

身份证号码：

日期：    年   月   日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

委托代理人：（签章）

身份证号码：

日期：    年   月   日

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如报价文件由委托代理人签字或盖章的，报价文件必须附此授权委托书。

附件六

类似项目业绩表

| 用户单位 | 地址、联系电话 | 合同总价 | 合同授予时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须提供对应的合同复印件、验收文件等资料，合同双方不得存在控股、管理关系，以合同签订时间为准。

报价方：（公章）

法定代表人（或其委托代理人）：（签章）

日期：    年   月   日

附件七

股东信息及出资比例信息表

| 序号 | 股东 | 出资比例 |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |

报价方：（公章）

法定代表人（或其委托代理人）：（签章）

日期：    年   月   日

注：若未按实际情况提供或提供虚假信息，经评审小组讨论后，应作无效响应处理。

附件八

资质证书、安全生产许可证等证书（复印件加盖公章）

附件九

提供“信用中国”官方网站的信用记录截图并加盖公章。

附件十

提供“中国政府采购网”官方网站的信用记录截图并加盖公章。

附件十一

诚信廉洁承诺函

象山天子岭生物能源有限公司：

（供应商名称）承诺提供的信息（含报价文件、各项应答及承诺）是真实可靠，并能在价格有效期内忠实履行的。

（供应商名称）承诺在双方签订的采购合同中有以下条款：如经采购人查实，供应商在响应时针对本项目提供不实信息，或响应时所作的应答及承诺在成交后无法有效履行，采购人有权终止已签订的合同，没收成交方的履约保证金、单方面解除合同、暂停其供应商资格，如由此给采购人带来损失的，还应赔偿采购人的损失。

如我公司在询价过程中，通过提供不真实的数据或信息，而获取成交资格的供应商，采购人有权将我公司列入供应商不良行为记录名单（即黑名单），取消我公司被列入名单后二年内在成交人、采购人及其他下属全资、控股企业的任何采购中的供应商资格。

报价方：（公章）

法定代表人（或其委托代理人）：（签章）

日期：    年   月   日